ANNEXE GEN 9-3 : Échantillon du tableau des distributions

Ce qui suit est un échantillon d'un calendrier de distribution/livraison. En établissant ce calendrier, vous pourrez identifier si une capacité de stockage est nécessaire, si les offres sont émises avec des livraisons partielles. Si des livraisons partielles sont nécessaires, un calendrier de livraison doit être inclus dans le dossier d'appel d'offres.

Le tableau ci-dessous a été préparé en se fondant sur un espace de stockage limité sur les sites et des livraisons partielles sont nécessaires. Le besoin en approvisionnement a été identifié pour chaque phase de la construction.

| Nº de référence de l'appel d'offres | Article | Montant EUR | Qté | Site A | Site B | Site A | Site B | Site A | Site B | Site A | Site B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20-02-2006-OI | Lot 1 : |  |  | 15 avril | 15 mai | 15 juin | 15 juillet |
|  | Tube GI 1,8 mm, ¼ |  | 4 101 | 780 | 1 770 |  |  | 475 | 1 076 |  |  |
|  | Tube GI 1,8 mm, ¾ |  | 276 | 85 | 191 |  |  |  |  |  |  |
|  | Tube GI 2,0 mm, ½ |  | 1 000 |  |  |  |  | 306 | 694 |  |  |
|  | Tube GI 1,8 mm, ¾ |  | 5 500 | 1 071 | 2 429 | 612 | 1 388 |  |  |  |  |
|  | Total | 60 134 | 10 877 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-2006-O2 | Lot 2 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tôles 8’x2’-4“ 30 g |  | 8 000 |  |  |  |  | 2 448 | 5 552 |  |  |
|  | Tôles 10’x2’-4“ 32 g |  | 1 500 |  |  | 459 | 1 041 |  |  |  |  |
|  | Tôles 8’x2’-4“ 32 g |  | 500 |  |  | 153 | 347 |  |  |  |  |
|  | Total | 54 333 | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-2006-O3 | Lot 3 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ciment en sacs de 50 kg | 82 006 | 17 573 | 3 770 | 8 951 | 722 | 1 690 | 328 | 1 112 | 304 | 696 |
|  | Total | 82 006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |